}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Rodríguez, Arturo Moya, Matias Molina |
| --- | --- |
| Rut | - |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Zenith Optimizer |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y planificación de requerimientos informáticos - Arquitectura de software - Programación de software - Análisis y desarrollo de modelos de datos - Calidad de software - Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Optimizar el equipamiento de un personaje es un problema combinatorio de miles de millones de posibilidades. Ya existen herramientas que lo resuelven bien, pero cada una sirve a un solo juego: quien quiera optimizar otro título tiene que programar de nuevo el motor, la interfaz y la base de datos. Así, la herramienta la construye quien sabe programar, no quien sabe del juego. Y sin un lugar común donde publicarlas, terminan dispersas en foros y planillas. Afecta a dos grupos de una comunidad global que se organiza en línea: los creadores de contenido, frenados por una barrera técnica, y los jugadores, que gastan recursos difíciles de recuperar apoyados en cálculos manuales. Para la carrera el interés está en los problemas que hay detrás: diseñar un motor genérico en lugar de una solución atada a un caso, resolver optimización combinatoria con poda exacta y separar el núcleo de cálculo de la capa de datos y de la red. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Zenith Optimizer es una plataforma web para crear, publicar y ejecutar optimizadores de builds de cualquier videojuego sin escribir código. Un creador modela las estadísticas, fórmulas y restricciones de su juego en un editor visual; esa definición queda como un archivo que se publica en la plataforma. El jugador la descarga, carga su inventario y ejecuta el cálculo en su propio navegador con Web Workers, usando ramificación y poda exacta: el resultado es el óptimo demostrado, no una aproximación. El servidor solo guarda y reparte esquemas, nunca calcula. De ahí que el costo de operación sea mínimo y que el inventario no salga del dispositivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto obliga a recorrer el ciclo completo y no solo a programar: levantar requerimientos, diseñar arquitectura y modelo de datos, construir la interfaz, montar pruebas y despliegue continuo, y gestionar el trabajo en sprints. Ninguna de esas competencias es prescindible aquí. Sin arquitectura no hay motor genérico que aguante varios juegos; sin modelo de datos no se puede representar un juego nuevo sin tocar el código; y sin pruebas automatizadas no hay cómo saber si un cambio en una fórmula rompió algo que ya funcionaba. Nota: ajustar para citar literalmente las competencias declaradas en el punto 2. |
| Relación con los intereses profesionales | Me interesa el desarrollo frontend y el diseño de interfaces, sobre todo construir herramientas que alguien pueda usar sin saber programar. El editor de nodos es justamente eso: convertir lógica matemática en algo que se manipula arrastrando bloques. Además me deja trabajar en la frontera entre interfaz y motor, en el compilador que traduce el grafo visual a funciones ejecutables. Esa mezcla entre experiencia de usuario y producto es hacia donde quiero seguir. Nota: cada integrante redacta esta sección en primera persona. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre. 18 semanas en tres fases. El alcance se acotó a un MVP funcional; comunidad y monetización quedan fuera del corte comprometido. Horas de la asignatura. [completar] horas semanales por integrante. La planificación por sprints ajusta el alcance a esa capacidad. Materiales. Sin inversión: equipos propios, GitHub, despliegue en Vercel o Netlify y Supabase, todo en capa gratuita. Facilitadores. Ya existe una demo del motor que resuelve 421 mil millones de combinaciones con poda exacta, así que el riesgo técnico principal está despejado. Los roles están repartidos y el backlog escrito. Dificultades y mitigación. El motor concentra la carga en un solo integrante y el editor visual es extenso. Se mitiga priorizando el motor en las primeras entregas, revisando código entre los tres y dejando el editor en versión simplificada si el tiempo aprieta. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita crear y ejecutar optimizadores de builds para distintos videojuegos a partir de configuraciones definidas por el usuario, sin requerir programación, ejecutando el cálculo íntegramente en el navegador. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un esquema de configuración capaz de representar las estadísticas, ranuras, conjuntos y fórmulas de cualquier videojuego sin modificar el código del motor. - Implementar un editor visual que permita definir atributos, variables y restricciones mediante manipulación directa, sin escribir código. - Construir un motor de optimización combinatoria con poda exacta que entregue el óptimo demostrado y se ejecute en el navegador mediante Web Workers. - Desarrollar un módulo de gestión de inventario que permita cargar, editar, importar y exportar los objetos del jugador en formato estándar. - Implementar un catálogo que permita publicar, buscar y valorar los optimizadores creados por la comunidad. - Validar el funcionamiento del sistema configurando al menos tres videojuegos distintos y verificando los resultados mediante pruebas automatizadas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se trabaja con Scrum: sprints de dos semanas y backlog priorizado en Notion. Cada historia se escribe en lenguaje de negocio bajo el criterio INVEST, con criterios de aceptación que cualquiera del equipo pueda verificar, y pasa por refinamiento antes de entrar a un sprint. El trabajo avanza en cuatro etapas: definir problema y arquitectura; construir el núcleo de juegos, atributos y variables; incorporar fórmulas, restricciones y solver; y cerrar con la capa comunitaria, las pruebas y el despliegue. Cada etapa termina en algo demostrable. El código se versiona en GitHub con integración continua que corre las pruebas en cada cambio: unitarias sobre el motor y de extremo a extremo sobre la interfaz. Funciones y responsabilidades del equipo Ignacio Rodríguez · Frontend y Visual Scripting Lead. Interfaz, lienzo del editor de nodos y compilador del grafo visual. Arturo Moya · Optimizer Engine Lead. Motor de optimización, solver en Web Workers, esquema multi-juego y validación. Matías Molina · Agile Coach, QA y Release Manager. Backlog y sprints, estrategia de pruebas, seguridad del código en cliente y despliegue.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de especificación funcional | Análisis del caso, visión, mapa de actores, arquitectura y modelo de datos. | Deja por escrito las decisiones de diseño antes de construir. |
| Avance | Backlog refinado | Historias de usuario en formato INVEST, con criterios de aceptación y priorización. | Evidencia la planificación ágil y permite medir el avance por sprint. |
| Avance | Prototipo del motor | Versión funcional del solver ejecutando una optimización completa sobre un juego real. | Demuestra tempranamente que el riesgo técnico principal está resuelto. |
| Final | Aplicación web desplegada | Plataforma en producción, accesible mediante URL pública. | Es el producto comprometido y permite verificarlo en uso real. |
| Final | Repositorio de código | Código fuente versionado, con historial de commits e integración continua. | Evidencia el proceso de desarrollo y no solo el resultado final. |
| Final | Informe de pruebas | Resultados de las pruebas unitarias y de extremo a extremo, con la cobertura alcanzada. | Respalda que el sistema cumple los criterios de aceptación definidos. |
| Final | Manual de usuario y despliegue | Documentación de uso de la plataforma y del procedimiento de instalación. | Permite que un tercero opere y mantenga el sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos | Definición del proyecto | Levantar el problema, los actores, la visión y los objetivos. | Notion, documentación | 2 semanas | Todo el equipo | Requiere acuerdo temprano sobre el alcance. |
| Gestión de proyectos | Construcción del backlog | Redactar y refinar las historias con criterios de aceptación y prioridad. | Notion | 2 semanas | Matías Molina | Facilita el resto: sin backlog no hay sprints. |
| Arquitectura de software | Diseño de arquitectura y datos | Definir capas, esquema multi-juego y modelo de datos local y remoto. | Diagramas, PostgreSQL | 2 semanas | Arturo Moya | Decisión difícil de revertir más adelante. |
| Desarrollo de software | Núcleo de configuración | Crear juegos, atributos, variables simples y vista de configuración. | React, TypeScript | 3 semanas | Ignacio Rodríguez | Depende del esquema definido en la actividad anterior. |
| Desarrollo de software | Motor de optimización | Compilador del grafo y solver combinatorio con poda exacta en Web Workers. | TypeScript, Web Workers | 4 semanas | Arturo Moya | Mayor riesgo técnico; ya existe una demo funcional. |
| Desarrollo de software | Editor visual de nodos | Lienzo para modelar fórmulas arrastrando y conectando bloques. | React Flow | 4 semanas | Ignacio Rodríguez | Componente extenso; admite versión simplificada. |
| Desarrollo de software | Gestión de inventario | Carga manual, edición, importación y exportación de objetos. | IndexedDB, Dexie.js | 2 semanas | Ignacio Rodríguez | Formato estándar ya usado por scanners de la comunidad. |
| Desarrollo de software | Catálogo comunitario | Publicación, búsqueda por etiquetas y valoración de optimizadores. | Supabase | 3 semanas | Arturo Moya | Depende de la autenticación de usuarios. |
| Calidad de software | Pruebas y aseguramiento | Pruebas unitarias del motor y de extremo a extremo de la interfaz. | Vitest, Playwright | Transversal | Matías Molina | Se ejecuta en paralelo a cada entrega. |
| Implementación | Despliegue y cierre | Puesta en producción, documentación y preparación de la defensa. | Vercel, GitHub Actions | 2 semanas | Matías Molina | Despliegue automatizado desde el inicio reduce el riesgo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del backlog |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Núcleo de configuración |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de optimización |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Editor visual de nodos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y aseguramiento |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| Despliegue y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.